## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第五周成果汇报
2025.05

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4
冬季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度处于15.1-16.1度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在33.0-33.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 5
冬季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度大于14.8时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 6
冬季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 7
冬季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 8
冬季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
。

## Slide 9
冬季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 10
冬季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 11
冬季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 12
age | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 | 15.1 | 16.1 | 33 | 33.5
3-5 | 14.8 | 31(max) | 30.6 | 31.2
6-8 | 9.3 | 17.6 | 28.6 | 29.1
9-11 | 6.5 | 15.9 | 27.6 | 28.1
12-14 | 13 | 29.1(max) | 26.2 | 26.9
15-17 | 11.9 | 19.1(max) | 25.2 | 25.9
18-20 | 10.2 | 17.9(max) | 23.9 | 24.4
21-23 | 8.8 | 15.9(max) | 22.7 | 23.9
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：对低温敏感，防止低温应激影响，保证内温稳定；
  3-5 日龄：对低温敏感，内温区间收窄至 30.6℃~31.2℃
  6-8日龄：养殖过渡阶段，对低温敏感程度下降，内温区间较前一阶段下降2℃
  9-11日龄：外温下限 6.5℃为全周期最低，显示此阶段可耐受一定低温
  12-17日龄：低死淘和高EEF分布在温度最高的分箱中，内温从12-14 日龄（26.2℃~26.9℃）→15-17 日龄（25.2℃~25.9℃），每 3 日龄下降约 1℃
  18-23日龄：外部温度下限逐步降低，耐低温能力逐步增强，内部温度的偏移对EEF的波动较为显著
2. 综合来看：
早期（0-5）和中期（12-17）对外部低温较为敏感
EEF和死淘受内部温度偏移波动显著
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 12-14 日龄外温上限 29.1℃（标注 max）可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。
*标注 "max" 表示该年龄组的 out-upper（外温上限） 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
各阶段温度建议
待修改
待修改

## Slide 13
秋季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度处于27.1-32.2度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在33.0-33.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 14
秋季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度大于14.8时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 15
秋季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 16
秋季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 17
秋季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
。

## Slide 18
秋季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 19
秋季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 20
秋季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析

## Slide 21
age | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 |  |  |  | 
3-5 |  |  |  | 
6-8 |  |  |  | 
9-11 |  |  |  | 
12-14 |  |  |  | 
15-17 |  |  |  | 
18-20 |  |  |  | 
21-23 |  |  |  | 
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：对低温敏感，防止低温应激影响，保证内温稳定；
  3-5 日龄：对低温敏感，内温区间收窄至 30.6℃~31.2℃
  6-8日龄：养殖过渡阶段，对低温敏感程度下降，内温区间较前一阶段下降2℃
  9-11日龄：外温下限 6.5℃为全周期最低，显示此阶段可耐受一定低温
  12-17日龄：低死淘和高EEF分布在温度最高的分箱中，内温从12-14 日龄（26.2℃~26.9℃）→15-17 日龄（25.2℃~25.9℃），每 3 日龄下降约 1℃
  18-23日龄：外部温度下限逐步降低，耐低温能力逐步增强，内部温度的偏移对EEF的波动较为显著
2. 综合来看：
早期（0-5）和中期（12-17）对外部低温较为敏感
EEF和死淘受内部温度偏移波动显著
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 12-14 日龄外温上限 29.1℃（标注 max）可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。
*标注 "max" 表示该年龄组的 out-upper（外温上限） 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
各阶段温度建议
待修改
待补充

## Slide 22: 下周计划