## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第6周成果汇报
2025.06

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4
图例说明1：WOE 分组双轴图
图的核心用途：分析 “冬季 10-12 日龄群体”中，“前 1 天的饮水差值”（实际饮水量与基准值的差异）对 “日龄死淘率”（各日龄死亡淘汰比例）的影响，同时展示不同饮水差值区间的 “样本数量分布”，辅助判断数据可靠性。
元素 | 含义解析
横轴 | 饮水范围差值（单位：cm3/只）：负值 = 饮水少于基准值，正值 = 饮水多于基准值。
左侧纵轴 | 数量：每个饮水差值区间内的样本数量（蓝色柱状图，越高代表该区间样本越多）。
右侧纵轴 | 死淘率：对应区间的死淘比例（红色折线 + 圆点，数值标注为具体比例，如0.00114代表 1.14‰）。
阅读逻辑 | ① 样本多的区间（如 -18.8~-3.4 cm3/只）的死淘率趋势更具普遍意义； ② 样本少的区间（如 -30.9~-18.8 cm3/只）若死淘率异常，需谨慎解读（可能为偶然）。
IV（Information Value，信息值）是 衡量 “饮水差值” 对 “死淘率” 的预测能力 的指标，通过分组（横轴区间）计算各分组对死淘率的 “信息贡献” *并累加得到。
*“信息贡献”即“证据权重”（Weight of Evidence），计算公式如下：
IV 范围 | 预测能力强弱 | 解读（本图 IV=0.5674）
<0.1 | 弱 | 变量对死淘率几乎无区分能力。
0.1~0.2 | 中等 | 有一定区分能力，但需结合其他指标。
0.2~0.5 | 较强 | 对死淘率有较好的解释力。
>=0.5 | 强 | 本图 IV=0.5674，说明 饮水差值对死淘率有较强预测区分能力，可作为分析死淘原因的关键指标。

## Slide 5
特征重要性条形图 ，用于展示在 “summer（夏季）” 场景下，与日死淘相关的前 20 个特征的重要性*排序。
横轴（重要性得分）：数值越大，代表该特征对模型的影响、贡献度越高，是衡量特征重要性的量化指标。
纵轴（特征名称）：以 “water_per_xxx” 为前缀，如 water_per_diff_7（前7天单只饮水量与标准的差值）、water_per_shift_diff_7（前7 天单只饮水量较上日涨幅与标准日涨幅的差值）、water_per_rate_diff_7（前7 天单只饮水量较上日涨幅变化率与标准涨幅变化率的差值）
图例说明2：变量重要性图
图的核心用途：这是 LightGBM 模型在夏季（summer）场景下输出的 “Top20 重要特征” 柱状图，用于展示 哪些饮水相关指标对模型预测目标（死淘）影响最大。
*“重要性指标通过分裂次数来计算，统计特征在所有决策树中 被选为分裂节点的总次数。分裂次数越多，说明该特征越频繁地帮助模型划分样本、拟合标签，重要性越高。

## Slide 6
  横轴是平均 SHAP 值，代表特征对模型输出的 “平均影响力”。
  纵轴是参与建模序列名称（如 “探头温度标准差”“鸡舍温度-平均_mean” 等 ）。
  这张图中“探头温度标准差” 是最关键特征，对模型决策影响最大。
  可用于快速识别 全局最具影响力的核心特征。
图例说明3：SHAP值平均特征重要性图
图的核心用途：展示不同序列（变量）对模型预测结果的影响程度，即特征重要性分析。通过平均SHAP值（SHapley Additive exPlanations）来衡量特征对模型输出的平均贡献，帮助理解哪些序列在模型中起关键作用。

## Slide 7
  纵轴是特征，横轴是日龄，颜色映射平均 SHAP 值大小（右侧色阶）。
  能观察 特征重要性的时序变化：比如某些日龄颜色变黄，说明该时刻此特征对模型影响突增；如“鸡舍温度 - 平均_mean” 在 1、2 步颜色较亮，早期影响更显著 。
图例说明4：SHAP值平均特征重要性时序热力图
图的核心用途：按日龄展示每个序列的 SHAP 值分布，颜色越亮（黄 / 绿），该日龄下特征影响越大；颜色暗（紫 / 蓝）则影响小。用于观察 特征重要性的时序变化。

## Slide 8
指标加工逻辑：
  饮水差值=日龄下单只饮水量-日龄下单只标准饮水量，日龄下单只饮水量具体计算公式为：Feed*2*1000/(入雏数量-截止当日累计死淘数量)
  饮水涨幅差值=日龄下单只饮水量较上日涨幅-日龄下单只标准饮水量较上日涨幅
  “前 n 天的饮水差值”计算逻辑：假设今天是 T 日龄（比如 11 日龄），前 n 天就是 T-n 日龄（前 1 天→10 日龄，前 3 天→8 日龄），直接拿 T-n 日龄当天的饮水差值（实际饮水量 - 该日龄的标准饮水量）来用。
    举个具体例子：在“10-12 日龄段” 的分析里，样本 A：10 日龄的鸡（T=10），分析 “前 1 天” 的差值→取 9 日龄当天的饮水差值；样本 B：12 日龄的鸡（T=12），分析 “前 2 天” 的差值→取 10 日龄当天的饮水差值；样本C： 12 日龄的鸡（T=12），分析 “前 1 天” 的差值→取 11 日龄当天的饮水差值；
理解示例：
  10-12日龄，前1天差值超过-18.8或2.3,该阶段出现高死淘的概率较高：如果9-11日龄中的某一日龄（9，10，11），当日单只饮水量-该日龄标准单只饮水量<-18.8或者>2.3，那么它的后一天（分别对应10，11，12）出现高死淘的概率较高
饮水量加工逻辑

## Slide 9
控制变量加工逻辑（环控数据）
六个序列加工逻辑：
  外部-平均_mean：环控数据“外部-平均”字段的各日龄平均温度
  湿度内部平均_mean：环控数据“湿度内部平均”字段的各日龄平均温度
  鸡舍温度_平均_mean：环控数据“鸡舍温度_平均”字段的各日龄平均温度
  探头温度标准差：各探头各日龄下平均温度的标准差，其中当日龄<=5,按2，3，4探头计算，当日龄>5时，按探头1，2，3，4，5计算。
  温度X-平均_range：探头X各日龄下的最大温度减去最小温度
  温度X-平均变化：探头X各日龄下T时刻与上一时刻的温度差的最大值
具体指标释义：
  W3_0-2天_鸡舍温度-平均_mean ：“w3”指3天为滑窗，把日龄划分成0-2，3-5等阶段。“0-2天”指计算的日龄阶段。“鸡舍温度-平均_mean”指计算指标。该指标含义为：0，1，2日龄字段“鸡舍温度-平均_mean ”的平均值。
理解示例：
  0-2日龄，探头温度标准差大于0.5度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险。可以理解为：当温度不均匀（标准差＞0.5℃），意味着雏鸡早期环境温度不稳定，出现高死淘率的概率上升，温度过均匀（标准差极低）：可能室内温度等不适宜或探头故障，同样有可能增加高死淘率的概率，可排查其他风险。

## Slide 10
夏季模型变量重要性
冬季模型变量重要性
秋季模型变量重要性
春季模型变量重要性
season | rmse | mae | r2
summer | 0.0011 | 0.0006 | 0.2903
autumn | 0.0015 | 0.0008 | 0.2489
winter | 0.0046 | 0.0016 | 0.2549
spring | 0.0039 | 0.0020 | 0.3979
模型结果

## Slide 11
从IV值结果来看，选取各日龄阶段的预警窗口如下：
差值=日龄下单只饮水量-日龄下单只标准饮水量，日龄下单只饮水量具体计算公式为：Feed*2*1000/(入雏数量-截止当日累计死淘数量)
涨幅差值=日龄下单只饮水量较上日涨幅-日龄下单只标准饮水量较上日涨幅
如当天日龄是T，前1天为日龄T-1，前2天为日龄T-2，前3天为日龄T-3，以此类推。
IV值表示对未来高低死淘的区分程度，IV值高意味着更好区分高低死淘，具有更好预测性
以当前日龄死淘率为目标，考虑了前1，2，3，5，7天日龄的单只饮水量差值与涨幅差值是否对当前的死淘率产生影响，探究饮水量差值对未来死淘的预测性。
冬季各日龄阶段饮水量差值和涨幅差值的IV情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Age_interval | 前1天差值 | 前2天差值 | 前3天差值 | 前5天差值 | 前7天差值 | 前1天涨幅差值 | 前2天涨幅差值 | 前3天涨幅差值 | 前5天涨幅差值 | 前7天涨幅差值
10 - 12日龄 | 0.567 | 0.215 | 0.422 | 0.283 | 0.235 | 0.001 | 0.502 | 0.395 | 0.152 | 0.164
13 - 15日龄 | 0.175 | 0.153 | 0.168 | 0.482 | 0.299 | 0.139 | 0.171 | 0.182 | 0.425 | 0.372
16 - 18日龄 | 0.209 | 0.161 | 0.143 | 0.122 | 0.117 | 0.070 | 0.160 | 0.080 | 0.0776 | 0.145
19 - 21日龄 | 0.178 | 0.103 | 0.215 | 0.408 | 0.152 | 0.143 | 0.181 | 0.207 | 0.105 | 0.057
22 - 24日龄 | 0.292 | 0.101 | 0.258 | 0.176 | 0.190 | 0.184 | 0.210 | 0.133 | 0.294 | 0.090
25 - 27日龄 | 0.441 | 0.364 | 0.286 | 0.105 | 0.140 | 0.336 | 0.307 | 0.248 | 0.129 | 0.178
28 - 30日龄 | 0.616 | 0.531 | 0.462 | 0.198 | 0.097 | 0.077 | 0.058 | 0.200 | 0.203 | 0.276
31 - 33日龄 | 1.420 | 0.911 | 0.505 | 0.220 | 0.129 | 0.400 | 0.226 | 0.108 | 0.107 | 0.120
34 - 35日龄 | 1.082 | 0.860 | 0.375 | 0.176 | 0.047 | 0.493 | 0.348 | 0.121 | 0.195 | 0.080
冬季各日龄阶段重要关注指标 |  | 
Age_interval | IV最高 | IV次高
10 - 12日龄 | 前1天差值 | 前2天涨幅差值
13 - 15日龄 | 前5天差值 | 前5天涨幅差值
16 - 18日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
19 - 21日龄 | 前5天差值 | 前3天差值
22 - 24日龄 | 前5天涨幅差值 | 前1天差值
25 - 27日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
28 - 30日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 前2天差值

## Slide 12
冬季各日龄阶段重要关注指标和预警阈值 |  |  |  | 
Age_interval | IV最高 |  | IV次高 | 
10 - 12日龄 | 前1天差值 | 超过-18.8或2.3,该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天涨幅差值 | 超过-1.4或4.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
13 - 15日龄 | 前5天差值 | 超过-5.6或5.1，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前5天涨幅差值 | 超过-1.7或4.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
16 - 18日龄 | 前1天差值 | 超过-7.3或15.1，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-4.6或7.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
19 - 21日龄 | 前5天差值 | 超过19.1，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过14.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
22 - 24日龄 | 前5天涨幅差值 | 超过-15，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前1天差值 | 超过-23.7或18.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
25 - 27日龄 | 前1天差值 | 超过-41.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-32.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
28 - 30日龄 | 前1天差值 | 超过-43.8，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-43.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 超过-67，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-41.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 超过-42.7，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-34，该阶段出现高死淘的概率较高。
日龄死淘预警
负向差值主导
  大部分日龄段的最高风险阈值为负值，且阈值普遍较低（如-67、-43.8），表明饮水量不足是冬季死淘的主要诱因，
  仅少数日龄段（如16-18日龄、22-24日龄）对正向差值敏感，需警惕局部过热或设备故障。
  大日龄段（25日龄后）的预警阈值呈现断崖式下降（如25-27日龄：-41.6），可能与后期代谢需求增加和冷应激叠加相关
长期趋势指标减少
  仅13-15日龄和19-21日龄关注前5天差值，其他日龄段均依赖短期（前1-2天）波动，提示冬季问题更易突发。

## Slide 13
10 - 12日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
冬季模型10 - 12日龄，1天前差值超过-18.8或2.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型10 - 12日龄，2天前涨幅差值超过-1.4或4.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
前1天差值
前2天涨幅差值

## Slide 14
13 - 15日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
冬季模型13 - 15日龄，5天前饮水差值超过-5.6或5.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型13 - 15日龄，5天前饮水涨幅差值超过-1.7或4.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
前5天差值
前5天涨幅差值

## Slide 15
16 - 18日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
冬季模型16 - 18日龄，1天前饮水差值超过-7.3或15.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型16 - 18日龄，2天前饮水差值超过-4.6或7.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
前1天差值
前2天差值

## Slide 16
19 - 21日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前5天差值
前3天差值
冬季模型19 - 21日龄，5天前饮水差值超过19.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型19 - 21日龄，3天前饮水差值超过14.3，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 17
22 - 24日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前5天涨幅差值
前1天差值
冬季模型22 - 24日，5天前饮水涨幅差值超过-15，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型22 - 24日，1天前饮水差值超过-23.7或18.4，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 18
25 - 27日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
冬季模型25 - 27日龄，1天前饮水差值超过-41.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型25 - 27日龄，2天前饮水差值超过-32.1，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 19
28 - 30日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
冬季模型28 - 30日龄，1天前饮水差值超过-43.8，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型28 - 30日龄，2天前饮水差值超过-43.3，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 20
31 - 33日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
冬季模型31 - 33日龄，1天前饮水差值超过-67，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型31 - 33日龄，2天前饮水差值超过-41.4，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 21
34 - 35日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
冬季模型34 - 35日龄，1天前饮水差值超过-42.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
冬季模型34 - 35日龄，2天前的饮水差值超过-34，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 22
从IV值结果来看，选取各日龄阶段的预警窗口如下：
差值=日龄下单只饮水量-日龄下单只标准饮水量，日龄下单只饮水量具体计算公式为：Feed*2/(入雏数量-截止当日累计死淘数量)
涨幅差值=日龄下单只饮水量较上日涨幅-日龄下单只标准饮水量较上日涨幅
如当天日龄是T，前1天为日龄T-1，前2天为日龄T-2，前3天为日龄T-3，以此类推。
IV值表示对未来高低死淘的区分程度，IV值高意味着更好区分高低死淘，具有更好预测性
以当前日龄死淘率为目标，考虑了前1，2，3，5，7天日龄的单只饮水量差值与涨幅差值是否对当前的死淘率产生影响，探究饮水量差值对未来死淘的预测性。
秋季各日龄阶段饮水量差值和涨幅差值的IV情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Age_interval | 前1天差值 | 前2天差值 | 前3天差值 | 前5天差值 | 前7天差值 | 前1天涨幅差值 | 前2天涨幅差值 | 前3天涨幅差值 | 前5天涨幅差值 | 前7天涨幅差值
10 - 12日龄 | 0.437 | 0.264 | 0.485 | 0.303 | 0.252 | 0.319 | 0.325 | 0.498 | 0.463 | 0.253
13 - 15日龄 | 0.193 | 0.113 | 0.183 | 0.134 | 0.078 | 0.123 | 0.139 | 0.141 | 0.073 | 0.164
16 - 18日龄 | 0.204 | 0.105 | 0.206 | 0.105 | 0.163 | 0.164 | 0.112 | 0.062 | 0.0910 | 0.177
19 - 21日龄 | 0.155 | 0.083 | 0.156 | 0.150 | 0.059 | 0.189 | 0.115 | 0.278 | 0.180 | 0.084
22 - 24日龄 | 0.128 | 0.066 | 0.166 | 0.070 | 0.399 | 0.111 | 0.113 | 0.131 | 0.149 | 0.143
25 - 27日龄 | 0.139 | 0.135 | 0.220 | 0.179 | 0.158 | 0.109 | 0.079 | 0.134 | 0.114 | 0.135
28 - 30日龄 | 0.205 | 0.234 | 0.255 | 0.112 | 0.103 | 0.129 | 0.136 | 0.101 | 0.156 | 0.129
31 - 33日龄 | 0.585 | 0.485 | 0.440 | 0.278 | 0.137 | 0.101 | 0.094 | 0.086 | 0.167 | 0.092
34 - 35日龄 | 0.866 | 0.807 | 0.498 | 0.339 | 0.101 | 0.397 | 0.223 | 0.150 | 0.122 | 0.069
秋季各日龄阶段重要关注指标 |  | 
Age_interval | IV最高 | IV次高
10 - 12日龄 | 前3天涨幅差值 | 前3天差值
13 - 15日龄 | 前1天差值 | 前3天差值
16 - 18日龄 | 前1天差值 | 前3天差值
19 - 21日龄 | 前3天涨幅差值 | 前1天涨幅差值
22 - 24日龄 | 前7天差值 | 前3天差值
25 - 27日龄 | 前3天差值 | 前5天差值
28 - 30日龄 | 前3天差值 | 前2天差值
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 前2天差值

## Slide 23
秋季各日龄阶段重要关注指标和预警阈值 |  |  |  | 
Age_interval | IV最高 |  | IV次高 | 
10 - 12日龄 | 前3天涨幅差值 | 超过-17.4，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过-4或9，该阶段出现高死淘的概率较高。
13 - 15日龄 | 前1天差值 | 超过-17.7或2.2，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过8.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
16 - 18日龄 | 前1天差值 | 超过-0.3或11，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过-15.5或20.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
19 - 21日龄 | 前3天涨幅差值 | 超过-9.5，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前1天涨幅差值 | 超过10.4或-0.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
22 - 24日龄 | 前7天差值 | 超过27.7，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过19.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
25 - 27日龄 | 前3天差值 | 超过-5.5或17.9，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前5天差值 | 超过-5.5或16.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
28 - 30日龄 | 前3天差值 | 超过-17，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-28.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 超过-22.3，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-8.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 超过-20，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-17.8，该阶段出现高死淘的概率较高。
日龄死淘预警
负向差值敏感性更高
  80%的预警阈值涉及负值（如-17.4、-20等），表明饮水量低于标准值对死淘率的影响更显著。
  仅少数日龄段（如16-18日龄、22-24日龄）对正向差值敏感，可能与环境变化或疾病潜伏期相关。
时间窗口差异
  短期波动（前1-3天差值）：多数日龄段（如13-15日龄、31-35日龄）对近期变化敏感，反映急性应激（如换料、免疫反应）。
  长期趋势（前5-7天差值）：22-24日龄对前7天差值敏感，提示慢性问题累积（如水质恶化或慢性呼吸道病）。

## Slide 24
10 - 12日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
秋季模型10 - 12日龄，3天前涨幅差值超过-17.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型10 - 12日龄，3天前差值超过-4或9，该阶段出现高死淘的概率较高。
前3天涨幅差值
前3天差值

## Slide 25
13 - 15日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
秋季模型13 - 15日龄，1天前饮水差值超过-17.7或2.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型13 - 15日龄，3天前饮水差值超过8.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
前1天差值
前3天差值

## Slide 26
16 - 18日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
秋季模型16 - 18日龄，1天前饮水差值超过-0.3或11，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型16 - 18日龄，3天前饮水差值超过-15.5或20.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
前1天差值
前3天差值

## Slide 27
19 - 21日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前3天涨幅差值
前1天涨幅差值
秋季模型19 - 21日龄，3天前饮水涨幅差值超过-9.5，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型19 - 21日龄，1天前涨幅饮水差值超过10.4或-0.9，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 28
22 - 24日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前7天差值
前3天差值
秋季模型22 - 24日，7天前饮水差值超过27.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型22 - 24日，3天前饮水差值超过19.3，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 29
25 - 27日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前3天差值
前5天差值
秋季模型25 - 27日龄，3天前饮水差值超过-5.5或17.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型25 - 27日龄，5天前饮水差值超过-5.5或16.9，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 30
28 - 30日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
秋季模型28 - 30日龄，3天前饮水差值超过-17，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型28 - 30日龄，2天前饮水差值超过-28.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
前3天差值
前2天差值

## Slide 31
31 - 33日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
秋季模型31 - 33日龄，1天前饮水差值超过-22.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型31 - 33日龄，2天前饮水差值超过-8.7，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 32
34 - 35日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
秋季模型34 - 35日龄，1天前饮水差值超过-20，该阶段出现高死淘的概率较高。
秋季模型34 - 35日龄，2天前的饮水差值超过-17.8，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 33
从IV值结果来看，选取各日龄阶段的预警窗口如下：
差值=日龄下单只饮水量-日龄下单只标准饮水量，日龄下单只饮水量具体计算公式为：Feed*2/(入雏数量-截止当日累计死淘数量)
涨幅差值=日龄下单只饮水量较上日涨幅-日龄下单只标准饮水量较上日涨幅
如当天日龄是T，前1天为日龄T-1，前2天为日龄T-2，前3天为日龄T-3，以此类推。
IV值表示对未来高低死淘的区分程度，IV值高意味着更好区分高低死淘，具有更好预测性
以当前日龄死淘率为目标，考虑了前1，2，3，5，7天日龄的单只饮水量差值与涨幅差值是否对当前的死淘率产生影响，探究饮水量差值对未来死淘的预测性。
夏季各日龄阶段饮水量差值和涨幅差值的IV情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Age_interval | 前1天差值 | 前2天差值 | 前3天差值 | 前5天差值 | 前7天差值 | 前1天涨幅差值 | 前2天涨幅差值 | 前3天涨幅差值 | 前5天涨幅差值 | 前7天涨幅差值
10 - 12日龄 | 0.174 | 0.172 | 0.331 | 0.292 | 0.229 | 0.323 | 0.288 | 0.160 | 0.317 | 0.187
13 - 15日龄 | 0.134 | 0.268 | 0.419 | 0.073 | 0.408 | 0.093 | 0.111 | 0.101 | 0.176 | 0.147
16 - 18日龄 | 0.223 | 0.226 | 0.155 | 0.299 | 0.150 | 0.073 | 0.088 | 0.041 | 0.1313 | 0.351
19 - 21日龄 | 0.253 | 0.129 | 0.125 | 0.187 | 0.179 | 0.132 | 0.085 | 0.156 | 0.056 | 0.127
22 - 24日龄 | 0.181 | 0.130 | 0.181 | 0.192 | 0.272 | 0.301 | 0.198 | 0.074 | 0.097 | 0.202
25 - 27日龄 | 0.180 | 0.237 | 0.199 | 0.163 | 0.177 | 0.107 | 0.156 | 0.109 | 0.203 | 0.266
28 - 30日龄 | 0.141 | 0.221 | 0.080 | 0.097 | 0.187 | 0.111 | 0.163 | 0.158 | 0.172 | 0.084
31 - 33日龄 | 0.167 | 0.302 | 0.310 | 0.300 | 0.203 | 0.085 | 0.157 | 0.181 | 0.112 | 0.476
34 - 35日龄 | 0.232 | 0.568 | 0.498 | 0.244 | 0.157 | 0.376 | 0.172 | 0.298 | 0.445 | 0.319
夏季各日龄阶段重要关注指标 |  | 
Age_interval | IV最高 | IV次高
10 - 12日龄 | 前3天差值 | 前1天涨幅差值
13 - 15日龄 | 前3天差值 | 前7天差值
16 - 18日龄 | 前7天涨幅差值 | 前5天差值
19 - 21日龄 | 前1天差值 | 前5天差值
22 - 24日龄 | 前1天涨幅差值 | 前7天差值
25 - 27日龄 | 前7天涨幅差值 | 前2天差值
28 - 30日龄 | 前2天差值 | 前7天差值
31 - 33日龄 | 前7天涨幅差值 | 前3天差值
34 - 35日龄 | 前2天差值 | 前3天差值

## Slide 34
日龄死淘预警
饮水激增风险更高：高温导致鸡群通过饮水降温，但过量饮水可能掩盖采食不足或肠道问题。
长期累积效应显著：多个日龄段依赖前5-7天差值（如13-15日龄、22-24日龄），反映慢性热应激的影响。
涨幅差值敏感：10-12日龄、16-18日龄等阶段对涨幅差值（日环比变化量）敏感，提示短期环境突变
夏季各日龄阶段重要关注指标和预警阈值 |  |  |  | 
Age_interval | IV最高 |  | IV次高 | 
10 - 12日龄 | 前3天差值 | 超过11.1，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前1天涨幅差值 | 差值超过-9.5或10.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
13 - 15日龄 | 前3天差值 | 超过4.7，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前7天差值 | 超过11.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
16 - 18日龄 | 前7天涨幅差值 | 超过-11.3或6.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前5天差值 | 超过-20.6或6.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
19 - 21日龄 | 前1天差值 | 超过-22.2，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前5天差值 | 超过-14.8，该阶段出现高死淘的概率较高。
22 - 24日龄 | 前1天涨幅差值 | 超过-4.6或4.3，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前7天差值 | 超过19.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
25 - 27日龄 | 前7天涨幅差值 | 超过-9.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 处于2.2到8.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
28 - 30日龄 | 前2天差值 | 超过-10.3，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前7天差值 | 处于1.5到6.9 ，该阶段出现高死淘的概率较高。
31 - 33日龄 | 前7天涨幅差值 | 超过-14.3或10.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过-19.4，该阶段出现高死淘的概率较高。
34 - 35日龄 | 前2天差值 | 超过-24.8或38.7，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前3天差值 | 超过-23.2或34.1，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 35
10 - 12日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
夏季模型10 - 12日龄，3天前差值超过11.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型10 - 12日龄，1天前涨幅差值超过-9.5或10.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
前3天差值
前1天涨幅差值

## Slide 36
13 - 15日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
夏季模型13 - 15日龄，3天前饮水差值超过4.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型13 - 15日龄，7天前饮水差值超过11.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
前3天差值
前7天差值

## Slide 37
16 - 18日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
夏季模型16 - 18日龄，7天前饮水涨幅差值超过-11.3或6.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型16 - 18日龄，5天前饮水差值超过-20.6或6.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
前7天涨幅差值
前5天差值

## Slide 38
19 - 21日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前5天差值
夏季模型19 - 21日龄，1天前饮水差值超过-22.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型19 - 21日龄，1天前涨幅饮水差值超过-14.8，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 39
22 - 24日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天涨幅差值
前7天差值
夏季模型22 - 24日，1天前饮水涨幅差值超过-4.6或4.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型22 - 24日，7天前饮水差值超过19.6，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 40
25 - 27日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前7天涨幅差值
前2天差值
夏季模型25 - 27日龄，7天前饮水涨幅差值超过-9.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型25 - 27日龄，2天前饮水差值处于2.2到8.1，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 41
28 - 30日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
夏季模型28 - 30日龄，2天前饮水差值超过-10.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型28 - 30日龄，7天前饮水差值处于1.5到6.9 ，该阶段出现高死淘的概率较高。可结合现场记录排除异常事件干扰。
前7天差值
前2天差值

## Slide 42
31 - 33日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前7天涨幅差值
前3天差值
夏季模型31 - 33日龄，7天前饮水涨幅差值超过-14.3或10.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型31 - 33日龄，3天前饮水差值超过-19.4，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 43
34 - 35日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前3天差值
夏季模型34 - 35日龄，2天前饮水差值超过-24.8或38.7，该阶段出现高死淘的概率较高。
夏季模型34 - 35日龄，3天前的饮水差值超过-23.2或34.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
前2天差值

## Slide 44
从IV值结果来看，选取各日龄阶段的预警窗口如下：
差值=日龄下单只饮水量-日龄下单只标准饮水量，日龄下单只饮水量具体计算公式为：Feed*2/(入雏数量-截止当日累计死淘数量)
涨幅差值=日龄下单只饮水量较上日涨幅-日龄下单只标准饮水量较上日涨幅
如当天日龄是T，前1天为日龄T-1，前2天为日龄T-2，前3天为日龄T-3，以此类推。
IV值表示对未来高低死淘的区分程度，IV值高意味着更好区分高低死淘，具有更好预测性
以当前日龄死淘率为目标，考虑了前1，2，3，5，7天日龄的单只饮水量差值与涨幅差值是否对当前的死淘率产生影响，探究饮水量差值对未来死淘的预测性。
春季各日龄阶段饮水量差值和涨幅差值的IV情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Age_interval | 前1天差值 | 前2天差值 | 前3天差值 | 前5天差值 | 前7天差值 | 前1天涨幅差值 | 前2天涨幅差值 | 前3天涨幅差值 | 前5天涨幅差值 | 前7天涨幅差值
10 - 12日龄 | 0.434 | 0.497 | 0.056 | 0.463 | 1.176 | 0.609 | 0.230 | 0.401 | 0.327 | 0.217
13 - 15日龄 | 0.318 | 0.160 | 0.363 | 0.141 | 0.484 | 0.218 | 0.404 | 0.359 | 0.123 | 0.390
16 - 18日龄 | 0.207 | 0.157 | 0.259 | 0.138 | 0.336 | 0.236 | 0.373 | 0.506 | 0.2683 | 0.291
19 - 21日龄 | 0.948 | 0.800 | 0.192 | 0.140 | 0.348 | 0.196 | 0.419 | 0.126 | 0.365 | 0.569
22 - 24日龄 | 1.098 | 1.321 | 1.582 | 0.390 | 0.324 | 0.252 | 0.636 | 0.213 | 0.329 | 0.466
25 - 27日龄 | 0.192 | 0.188 | 0.203 | 0.193 | 0.263 | 0.114 | 0.095 | 0.087 | 0.173 | 0.260
28 - 30日龄 | 0.541 | 0.352 | 0.273 | 0.065 | 0.055 | 0.147 | 0.217 | 0.136 | 0.160 | 0.049
31 - 33日龄 | 0.914 | 0.760 | 0.514 | 0.270 | 0.079 | 0.166 | 0.220 | 0.121 | 0.125 | 0.088
34 - 35日龄 | 1.013 | 0.852 | 0.784 | 0.467 | 0.195 | 0.248 | 0.175 | 0.208 | 0.173 | 0.143
春季各日龄阶段重要关注指标 |  | 
Age_interval | IV最高 | IV次高
10 - 12日龄 | 前7天差值 | 前1天涨幅差值
13 - 15日龄 | 前7天差值 | 前2天涨幅差值
16 - 18日龄 | 前3天涨幅差值 | 前2天涨幅差值
19 - 21日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
22 - 24日龄 | 前3天差值 | 前2天差值
25 - 27日龄 | 前7天差值 | 前7天涨幅差值
28 - 30日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 前2天差值
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 前2天差值

## Slide 45
日龄死淘预警
风险方向二元化
  负向主导：19日龄后负值（如-55）频现
  窄幅波动敏感：10-18日龄对微小变化（如-2.1~4）敏感，体现雏鸡对环境过渡期的脆弱性。
时间窗口特殊性
  早期（10-18日龄）：依赖前7天长期趋势（如-6.7~-5.2），与春季气候渐变更匹配。
  后期（19-35日龄）：聚焦前1-2天突变（如-32.2、-55）。
春季各日龄阶段重要关注指标和预警阈值 |  |  |  | 
Age_interval | IV最高 |  | IV次高 | 
10 - 12日龄 | 前7天差值 | 超过-2.1，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前1天涨幅差值 | 处于-1.4到4，该阶段出现高死淘的概率较高。
13 - 15日龄 | 前7天差值 | 处于-6.7到-5.2，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天涨幅差值 | 超过-6.5，该阶段出现高死淘的概率较高。
16 - 18日龄 | 前3天涨幅差值 | 超过-2.3或9.9，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天涨幅差值 | 超过-4.5或10，该阶段出现高死淘的概率较高。
19 - 21日龄 | 前1天差值 | 超过-32.2，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-29.1或8.5，该阶段出现高死淘的概率较高。
22 - 24日龄 | 前3天差值 | 超过-30.9或11.2，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-28.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
25 - 27日龄 | 前7天差值 | 超过-26.8或0.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前7天涨幅差值 | 处于-3.1或6.3，该阶段出现高死淘的概率较高。
28 - 30日龄 | 前1天差值 | 超过-22.6，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-22.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
31 - 33日龄 | 前1天差值 | 超过-37.9，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-37.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
34 - 35日龄 | 前1天差值 | 超过-55，该阶段出现高死淘的概率较高。 | 前2天差值 | 超过-25.1，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 46
10 - 12日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型10 - 12日龄，7天前差值超过-2.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型10 - 12日龄，1天前涨幅差值处于-1.4到4，该阶段出现高死淘的概率较高。
前7天差值
前1天涨幅差值

## Slide 47
13 - 15日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型13 - 15日龄，7天前饮水差值处于-6.7到-5.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型13 - 15日龄，2天前饮水涨幅差值超过-6.5，该阶段出现高死淘的概率较高。
前7天差值
前2天涨幅差值

## Slide 48
16 - 18日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型16 - 18日龄，3天前饮水涨幅差值超过-2.3或9.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型16 - 18日龄，2天前饮水涨幅差值超过-4.5或10，该阶段出现高死淘的概率较高。
前3天涨幅差值
前2天涨幅差值

## Slide 49
19 - 21日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前1天差值
前2天差值
春季模型19 - 21日龄，1天前饮水差值超过-32.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型19 - 21日龄，2天前饮水差值超过-29.1或8.5，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 50
22 - 24日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前3天差值
前2天差值
春季模型22 - 24日，3天前饮水差值超过-30.9或11.2，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型22 - 24日，2天前饮水差值超过-28.2，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 51
25 - 27日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
前7天差值
前7天涨幅差值
春季模型25 - 27日龄，7天前饮水差值超过-26.8或0.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型25 - 27日龄，7天前饮水涨幅差值处于-3.1或6.3，该阶段出现高死淘的概率较高。

## Slide 52
28 - 30日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型28 - 30日龄，1天前饮水差值超过-22.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型28 - 30日龄，2天前饮水差值超过-22.6，该阶段出现高死淘的概率较高。
前2天差值
前1天差值

## Slide 53
31 - 33日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型31 - 33日龄，1天前饮水差值超过-37.9，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型31 - 33日龄，2天前饮水差值超过-37.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
前2天差值
前1天差值

## Slide 54
34 - 35日龄饮水量差值和涨幅差值与当日死淘的关系
春季模型34 - 35日龄，1天前饮水差值超过-55，该阶段出现高死淘的概率较高。
春季模型34 - 35日龄，2天前的饮水差值超过-25.1，该阶段出现高死淘的概率较高。
前2天差值
前1天差值

## Slide 55
变量说明
外部-平均_mean：环控数据“外部-平均”字段的各日龄平均温度
湿度内部平均_mean：环控数据“湿度内部平均”字段的各日龄平均温度
鸡舍温度_平均_mean：环控数据“鸡舍温度_平均”字段的各日龄平均温度
探头温度标准差：各探头各日龄下平均温度的标准差，其中当日龄<=5,按2，3，4探头计算，当日龄>5时，按探头1，2，3，4，5计算。
温度X-平均_range：探头X各日龄下的最大温度减去最小温度
温度X-平均变化：探头X各日龄下T时刻与上一时刻的温度差的最大值

## Slide 56
新增序列IV值高于0.2的数量总览
模型结果总览
根据数量选择，入模序列。如冬季死淘模型的入模序列为外部-平均_mean、湿度内部平均_mean、鸡舍温度_平均_mean、温度4-平均_range、探头温度标准差、温度1-平均变化。其中外部-平均_mean、湿度内部平均_mean、鸡舍温度_平均_mean、探头温度标准差为固定的入模序列，温度4-平均_range和温度1-平均变化根据上表选出

## Slide 57
冬季-死淘分析
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE

## Slide 58
总体养殖控制变量——冬季死淘率
全舍总体控制
均匀性控制
变动控制
舍内温度
舍内湿度
探头温度标准差
温度变动范围
小时温度平均变化
外部温度
0-2日龄
3-5日龄
6-8日龄
9-11日龄
12-14日龄
15-17日龄
18-20日龄
21-23日龄
大于0.5度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
大于0.4度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
控制变量
关注变量
控制在31.6-33度，出现高死淘的概率较低。
控制在30.6-31.2度，出现高死淘的概率较低。
控制在26.2-27.1度，出现高死淘的概率较低。
控制在28.6-29.4度，出现高死淘的概率较低。
控制在27.6-28.1度，出现高死淘的概率较低。
控制在25.6-25.9度，出现高死淘的概率较低。
控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低。
控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低。
极差大于2.9度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
极差大于2.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
极差大于2.8度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
极差大于2.6度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
极差处于0.8-1.6度时，死淘率有上升趋势。
极差大于2.2度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
在样本范围内（0.9-4.1度）呈现极差升高，出现死淘率下降趋势。
极差大于2.7度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险

## Slide 59
age | 探头温度标准差 | 鸡舍温度平均 | 温度4-平均_RANGE
0-2日龄 | 大于0.5度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在31.6-33度，出现高死淘的概率较低 | 极差大于2.9度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他
3-5日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在30.6-31.2度，出现高死淘的概率较低 | 极差大于2.8度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
6-8日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在28.6-29.4度，出现高死淘的概率较低 | 极差大于2.6度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
9-11日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在27.6-28.1度，出现高死淘的概率较低 | 极差大于2.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
12-14日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在26.2-27.1度，出现高死淘的概率较低。 | 极差处于0.8-1.6度时，死淘率有上升趋势。
15-17日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在25.6-25.9度，出现高死淘的概率较低 | 极差大于2.2度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
18-20日龄 | 大于0.3度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低 | 在样本范围内（0.9-4.1度）呈现极差升高，出现死淘率下降趋势。
21-23日龄 | 大于0.4度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险 | 控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低。 | 极差大于2.7度时，死淘率有上升趋势。过低时需排查如温度等其他风险
冬季死淘各阶段管理控制建议
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：雏鸡脆弱，温度波动、均值偏离、极差超限均显著影响死淘。
  3-5 日龄：均值区间收窄，波动、极差阈值降低，需平衡温度稳定与逐步过渡
  6-8日龄：均值进一步降低，波动、极差敏感，需强化环境匀质性
  9-11日龄：温度需求趋稳，波动、极差阈值清晰
  12-14日龄：均值区间变宽但极差 “反向敏感”（0.8 - 1.6℃死淘升 ），需警惕 “过度匀温” 或 “隐性温差”
  15-17日龄：均值降至较低水平，波动、极差需协同控制，注重环境过渡衔接。
  18-20日龄：极差与死淘呈负相关（极差升、死淘降 ），可适度释放温度弹性，平衡控制成本与效益。
  21-23日龄：波动、极差阈值回升
2. 综合来看：
实际生产管理中可根据控制难度选取相应指标进行控制
可设置多条件预警，代替单一指标监控

## Slide 60
死淘分析,0-2日龄
探头温度标准差
鸡舍温度平均
冬季死淘模型，当0-2日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.5度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，0-2日龄鸡舍内部平均温度控制在31.6-33度，出现高死淘的概率较低。
冬季死淘模型，0-2日龄温度极差大于2.9度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。
温度4-平均_RANGE

## Slide 61
死淘分析,3-5日龄
探头温度标准差
鸡舍温度平均
冬季死淘模型，当3-5日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3 度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，3-5日龄鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.2度，出现高死淘的概率较低。
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，3-5日龄温度极差大于2.8度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 62
死淘分析,6-8日龄
冬季死淘模型，当6-8日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3 度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，6-8日龄鸡舍内部平均温度控制在28.6-29.4度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，6-8日龄温度极差大于2.6度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 63
死淘分析,9-11日龄
冬季死淘模型，当9-11日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，9-11日龄鸡舍内部平均温度控制在27.6-28.1度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，9-11日龄温度极差大于2.3度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 64
死淘分析,12-14日龄
冬季死淘模型，当12-14日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，12-14日龄鸡舍内部平均温度控制在26.2-27.1度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，12-14日龄温度极差处于0.8-1.6度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 65
死淘分析,15-17日龄
冬季死淘模型，当15-17日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，15-17日龄鸡舍内部平均温度控制在25.6-25.9度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，15-17日龄温度极差大于2.2度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 66
死淘分析,18-20日龄
冬季死淘模型，当18-20日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.3度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，18-20日龄鸡舍内部平均温度控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，18-20日龄，在样本范围内（0.9-4.1度）呈现极差升高，出现死淘率下降趋势。

## Slide 67
死淘分析,21-23日龄
冬季死淘模型，当21-23日龄温度极均衡时死淘率高，可能隐藏其他风险；当探头温度标准差大于0.4度时，死淘率有上升趋势。
冬季死淘模型，21-23日龄鸡舍内部平均温度控制在23.9-24.4度，出现高死淘的概率较低。
探头温度标准差
鸡舍温度平均
温度4-平均_RANGE
冬季死淘模型，21-23日龄温度极差大于2.7度，呈现极差升高，出现死淘率上升趋势。

## Slide 68
冬季-EEF分析
鸡舍温度平均
湿度内部平均
探头温度标准差

## Slide 69
总体养殖控制变量——冬季EEF
全舍总体控制
均匀性控制
变动控制
舍内温度
舍内湿度
探头温度标准差
温度变动范围
小时温度平均变化
外部温度
0-2日龄
3-5日龄
6-8日龄
9-11日龄
12-14日龄
15-17日龄
18-20日龄
21-23日龄
控制在0.7以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
控制在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。
在0.5以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考
控制在0.6以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考
在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
控制在0.5-0.6时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考
控制变量
关注变量
控制在33-33.4度，出现高EEF的概率较高。
控制在30.6-31.2度，出现高EEF的概率较高
样本范围内（26.2-29）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
样本范围内（28.6-31.1）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
样本范围内（27.6-30.3）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势
样本范围内（25.2-27.8）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势
样本范围内（23.9-27）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
样本范围内（22.7-26.7）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势
控制在65.5以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在84.7以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在78.2以上时，出现高EEF的概率较高风险
控制在82.8以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在84.5以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在80.2以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在69.5以上时，出现高EEF的概率较高。
控制在77.2以上时，出现高EEF的概率较高。

## Slide 70
各阶段管理控制建议
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：高温、高湿、适度温度波动协同提升 EEF，需精准匹配环境参数。
  3-5 日龄：温度区间收窄，注重环境过渡。
  6-8日龄：温度上升伴随 EEF 下降，可平衡温度上限与高湿的协同效益。
  9-11日龄：内部温度上升与 EEF 有相反趋势，高湿或可部分抵消负面影响
  12-14日龄：内部温度上升与 EEF 有相反趋势，高湿或可部分抵消负面影响
  15-17日龄：内部温度上升与 EEF 有相反趋势，高湿或可部分抵消负面影响
  18-20日龄：内部温度上升与 EEF 有相反趋势，对湿度要求下降
  21-23日龄：内部温度上升与 EEF 有相反趋势，探头温度标准差存在最优区间
2. 综合来看：
实际生产管理中可根据控制难度选取相应指标进行控制
可设置多条件预警，代替单一指标监控
age | 鸡舍温度平均 | 湿度内部平均 | 探头温度标准差
0-2日龄 | 控制在33-33.4度，出现高EEF的概率较高。 | 控制在65.5以上时，出现高EEF的概率较高。 | 温度标准差控制在0.7以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
3-5日龄 | 控制在30.6-31.2度，出现高EEF的概率较高。 | 控制在78.2以上时，出现高EEF的概率较高 | 控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
6-8日龄 | 样本范围内（28.6-31.1）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在82.8以上时，出现高EEF的概率较高。 | 控制在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
9-11日龄 | 样本范围内（27.6-30.3）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在84.7以上时，出现高EEF的概率较高。 | 控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。
12-14日龄 | 样本范围内（26.2-29）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在84.5以上时，出现高EEF的概率较高。 | 在0.5以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考
15-17日龄 | 样本范围内（25.2-27.8）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在80.2以上时，出现高EEF的概率较高。 | 控制在0.6以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
18-20日龄 | 样本范围内（23.9-27）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在69.5以上时，出现高EEF的概率较高。 | 在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考。
21-23日龄 | 样本范围内（22.7-26.7）内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势 | 控制在77.2以上时，出现高EEF的概率较高。 | 控制在0.5-0.6时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，谨慎参考

## Slide 71
EEF分析,0-2日龄
湿度内部平均
鸡舍温度平均
冬季EEF模型， 0-2日龄鸡舍内部平均温度控制在33-33.4度，出现高EEF的概率较高。
冬季EEF模型，0-2日龄湿度内部平均控制在65.5以上时，出现高EEF的概率较高。
探头温度标准差
冬季EEF模型，0-2日龄探头温度标准差控制在0.7以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 72
EEF分析,3-5日龄
冬季EEF模型， 3-5日龄鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.2度，出现高EEF的概率较高。
冬季EEF模型，3-5日龄湿度内部平均控制在78.2以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，3-5日龄探头温度标准差控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 73
EEF分析,6-8日龄
冬季EEF模型， 6-8日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势
冬季EEF模型，6-8日龄湿度内部平均控制在82.8以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，6-8日龄探头温度标准差控制在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 74
EEF分析,9-11日龄
冬季EEF模型， 9-11日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势.
冬季EEF模型，9-11日龄湿度内部平均控制在84.7以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，9-11日龄探头温度标准差控制在0.3以上时，出现高EEF的概率较高。

## Slide 75
EEF分析,12-14日龄
冬季EEF模型， 12-14日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
冬季EEF模型，12-14日龄湿度内部平均控制在84.5以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，12-14日龄探头温度标准差控制在0.5以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考

## Slide 76
EEF分析,15-17日龄
冬季EEF模型，15-17日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
冬季EEF模型，15-17日龄湿度内部平均控制在80.2以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，15-17日龄探头温度标准差控制在0.6以上或0.1以下时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 77
EEF分析,18-20日龄
冬季EEF模型， 18-20日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
冬季EEF模型，18-20日龄湿度内部平均控制在69.5以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，18-20日龄探头温度标准差控制在0.6以上时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 78
EEF分析,21-23日龄
冬季EEF模型， 21-23日龄鸡舍内部平均温度上升，EEF呈现下降趋势。
冬季EEF模型，21-23日龄湿度内部平均控制在77.2以上时，出现高EEF的概率较高。
湿度内部平均
鸡舍温度平均
探头温度标准差
冬季EEF模型，21-23日龄探头温度标准差控制在0.5-0.6时，出现高EEF的概率较高。但IV值较小，可谨慎参考。

## Slide 79: 下周计划