## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第二周成果汇报
2025.05

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4
数据清洗与整合
读取新增的24.9-24.11的环控数据与日报数据，并于第一批数据进行整合
  处理环控数据储存文件格式不一致问题
  处理环控数据列名不一致问题
  处理环控数据日龄异常问题
  处理日报数据数据异常问题
  处理日报数据与环控数据名称不一致问题
  …
环控数据按农场—批次—栋舍—日龄为主键聚合，聚合到日龄维度，保留每个探头的每日平均温度、最低温度、最高温度。并取6个探头的平均温度、最低温度、最高温度作为最终的日平均温度，最低温度，最高温度。以此计算每日温差。
计算每日龄不同时刻的温度变化率，取均值作为改日龄的温度变化率，以此得到平均温度变化率、最低温度变化率、最高温度变化率
将各个日龄的温湿度相关数据打横，形成农场—批次—栋舍为主键的宽表与日报相关数据匹配，得到农场—批次—栋舍维度的数据表
发现问题：
  环控数据存在部分缺失和重复

## Slide 5
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
探查方法
数据处理：根据入雏日期划分月份，按每个月85%分位数划分正负样本，以9月到来年1月的样本作为训练集，以2，3月的样本作为跨期验证。并加工另一目标变量：21日龄后死淘
运用模型：二分类模型构建
入雏日期划分月份
死淘分析
去除缺失率大于70%的变量
去除共线性超过0.8的变量
处理inf等无穷大数据
计算正负样本，划分训练数据和跨期验证数据
建模流程
去除与死淘率互相影响的变量

## Slide 6
EEF前20%的温度曲线
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布
EEF分析
探查方法

## Slide 7
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 8
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 9
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 10
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 11
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 12
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 13
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为418，低效群平均EEF为302
字段含义：先取五个探头每个时刻的最高温度、最低温度、平均温度，在每个时刻五个探头平均温度的基础上，取该日龄的最高平均温度，最低平均温度，平均平均温度得到左边图像中的最低温度、最高温度、平均温度。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 14: 下周计划